Sprint 1

* Diferència d’hores entre membres
* Treball molt individual
* Vam perdre molt temps aprenent
* Calia establir alguna manera d’imputar cada pocs dies en el record track
* Molts codis spaguetti
* Duplicitat de codis
* Molt desordre i sentiment d’anar perduts
* Tothom ha tocat de tot, peor es millor especialitzar-se
* Falta de temps per a tasques i es van quedar varies tasques oberte

Retro sprint 2

Se’ns ha vingut el temps a sobre sobretot perquè a les primeres setmanes tots estàvem ocupats en altres assignatures.

Bona organització dels *widgets* per fer el refactoring, però el desenvolupament d’aquest ens ha portat massa temps.

Cal granularitzar les branques més per anar fent pull requests a dev més sovint

Caldria demanar ajuda als companys i/o fer pair-programming amb altres membres per ser més eficients.

Hem estat fent bé això de connectar-se a un canal del servidor de Discord per anar preguntant dubtes a companys al moment.

Realitzar millor les redireccions a les pàgines a partir del GoRouter. D’aquesta manera els altres membres pot passar a les altres pantalles correctament (sense haver d’anar a la pàgina principal cada vegada)

Ben organitzada la gestió dels endpoints amb l’Excel. D’aquesta manera frontend pot comunicar àgilment als de backend la informació que vol

Ben fet la gestió dels serializers amb el diagrama. Així els serializers de frontend i backend coincideixen i no hi ha errors.

Caldria fer més commits. Cada vegada que s’ha acabat de treballar, cal pujar a la branca corresponent.